西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程

施工招标文件

公开招标（√ ）

邀请招标（   ）

招 标 人： 浙江西塘旅游文化发展有限公司 （盖章）

招标代理单位： 建经投资咨询有限公司    （盖章）

编 制日 期：    2023年3月

目   录

第一章 招标公告及投标通知书	1

投标通知书	2

第二章 投标人须知	2

一、总则	4

二、招标文件	7

三、投标报价	8

四、投标文件的编制	10

五、投标文件的递交	13

六、开标	14

七、评标与决标	15

八、授予合同	15

九、招标结束	16

第三章 合同主要条款	17

第一部分 合同协议书	17

第二部分 通用合同条款	20

第三部分 专用合同条款	20

第四章 技术条款和图纸	65

一、现场自然条件	65

二、现场施工条件	65

三、本工程采用的技术规范	65

四、图纸	65

第五章 投标文件格式  (附件及附表)	66

第六章 评标办法	93

# 第一章 招标公告及投标通知书

嘉善县小型工程建设项目招标公告

| 招 标 人 | 名称 | 浙江西塘旅游文化发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联系地址 | 嘉善县境内 |  |  |
|  | 联 系 人 | 秦先生 | 联 系 电 话 | 0573-84458628 |
| 招 标 代 理 | 名称 | 建经投资咨询有限公司 |  |  |
|  | 联系地址 | 嘉善县阳光西路23号汇金大厦1311室 |  |  |
|  | 联 系 人 | 莫先生 | 联 系 电 话 | 0573-84020318 |
| 招标项目内容 | 工程名称 | 西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程 |  |  |
|  | 工程地点 | 嘉善县境内 |  |  |
|  | 工程类别 | 自行判别 |  |  |
|  | 资金来源 | 业主自筹 |  |  |
| 项目规模结构 | 总投资 | / | 单项合同估算价 | 358.3270万元 |
|  | 其他说明 | 景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程，具体详见工程量清单。 |  |  |
| 项目招标要求 | 招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 技术标打分制的综合评估法 |
|  | 资质要求 | 投标人的要求：具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质； 项目负责人资质要求：具有建筑工程专业二级及以上建造师（不含临时建造师）执业资格，且在注册有效期内，注册在投标人单位，另外具备B类人员证书。 |  |  |
|  | 质量要求 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 工期要求 | 80日历天 |
| 报名资料要求 | 报名时须提供（以下复印件均须加盖单位公章：嘉善县小型工程建设项目报名表可在嘉兴市公共资源交易网（嘉善）（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）上下载，报名时随小型工程报名表（需加盖公章）附以下资料：单位介绍信、法定代表人委托书或法定代表人证明书及身份证、营业执照（副本）、企业资质等级证书（副本）、安全生产许可证（副本）、企业主要负责人的“三类人员”A类证书、建造师注册证书及B类人员证书等资料，所有复印件上均须加盖单位公章。（以上证件或证书可通过网络打印带有二维码的电子证书打印件的，可用加盖公章的证书打印件代替原件）。 |  |  |  |
| 其他 |  | 招标文件在招标公告附件中下载，招标文件售价300元，费用在报名时缴纳 |  |  |
| 报名地点 |  | 嘉善县阳光西路23号汇金大厦1311室 |  |  |
| 登记截止时间 |  | 2023年4月14日下午4：00时止 |  |  |
| 发 布 日 期 |  | 2023年4月4日 |  |  |

# 投标通知书

：

西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程现委托建经投资咨询有限公司进行招标，现通知贵公司参加投标，请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

招标内容：西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程的施工，具体以招标工程量清单为准。

本次招标方式：公开招标

投标人的要求：具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质；

项目负责人资质要求：具有建筑工程专业二级及以上建造师（不含临时建造师）执业资格，且在注册有效期内，注册在投标人单位，另外具备B类人员证书。

招标文件发售价：人民币叁佰元整，售后不退。

投标人应提供人民币伍万元整的投标保证金(具体要求详见投标文件的编制)。

开标时间：2023年4月18日上午09：30时整，本工程不要求投标人至开标现场参加开标活动，招标文件中涉及开标现场查验投标单位法定代表人或法定代表人的授权代表身份的相应内容均取消。招标人及相关监督部门做好开标、开启投标文件现场、评标等全过程现场监督工作，全程监控并录像。

原则建议各投标人在2023年4月17日下午5：00时前将投标文件按招标文件要求密封装袋后邮寄至招标代理单位。邮寄快递：地址：嘉善县阳光西路23号汇金大厦1311室建经投资咨询有限公司，收件人：孙先生，联系电话：18757386040）。如仍选择直接送达方式，需在2023年4月17日下午5：00时前将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至嘉善县阳光西路23号汇金大厦1311室建经投资咨询有限公司；或者在2023年4月18日上午09：00至09：30时将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至西塘镇南苑路158号（原西塘税务分局）大院西侧。投标人送达并办理交接手续时应配合工作人员，办理完交接手续后不得在现场逗留。

各投标人送达投标文件时，请提供投标文件中受托人姓名、手机号码等联系方式，以供评标委员会在评审过程中需要投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正时联系，评标委员会可要求投标人在合理期限内通过电子邮件、传真、电话录音、微信、QQ等形式作出回复。

开标时间：2023年4月18日上午09：30时

开标地点：西塘镇南苑路158号（原西塘税务分局）大院西侧

招标代理机构：建经投资咨询有限公司

联系人：莫先生   联系电话：0573-84020318     传真：0573-84020318

建经投资咨询有限公司

2023年3月

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 工 程 综 合 说 明 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程 |
|  | 建设地点 | 嘉善县境内 |
|  | 建筑规模 | 358.3270万元 |
|  | 投资批复 | / |
|  | 承包方式 | 包工包料 |
|  | 质量标准 | 达到现行国家验收标准的合格等级 |
|  | 建设工期 | 80日历天 |
|  | 设计单位 | / |
| 2 | 建设资金来源 | 业主自筹 |
| 3 | 投标人资格要求 | 投标人的要求：具有建筑工程施工总承包三级（含）以上资质； 项目负责人资质要求：具有建筑工程专业二级及以上建造师（不含临时建造师）执业资格，且在注册有效期内，注册在投标人单位，另外具备B类人员证书。 |
| 4 | 投标保证金 | 人民币伍万元整（具体要求详见投标文件的编制） |
| 5 | 图纸押金 | 无 |
| 6 | 投标人对招标文件提出异议的时间及地点 | 潜在投标人或者其他利害关系人在购买招标文件后，若对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前，向招标人或招标代理机构提出，招标人或招标代理机构将自收到异议之日起3日内答复。招标代理机构地址：嘉善县阳光西路23号汇金大厦1311室，传真电话：0573-84020318 |
| 7 | 招标文件的澄清或者修改 | 在投标截止期5日前，招标人可以以补充通知的方式澄清或者修改招标文件。补充通知或答疑，将在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）内发布，补充通知或答疑作为招标文件的组成部份，对投标人起约束作用。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）发出的文件为准。 |
| 8 | 投标截止时间 | 2023年4月18日09：30时止 |
| 9 | 投标书送达地 | 具体详见投标通知书 |
| 10 | 开标时间 | 2023年4月18日09：30时整 |
| 11 | 开标地点 | 西塘镇南苑路158号（原西塘税务分局）大院西侧 |
| 12 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天 |
| 13 | 资格审查方式 | 资格后审 |

- 附件 投标保函示范文本

（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；

（3）未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国     。

九、本保函自我方法定代表人签字（或盖章）并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

# 开立时间：      年      月   日

## 一、  总则

(一)工程说明

本工程综合说明详见前附表。

(二)招标范围

西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程的施工，具体以招标工程量清单为准。

(三)施工工期

本工程计划施工工期参照国家现行工期定额、结合业主实际情况，确定为80日历天，计划于2023年4月开工，具体开工日期以开工令为准。投标人可根据此工期要求及本工程特点，结合自身施工经验、技术水平及管理能力，按工期要求确定具有竞争力的投标工期。一旦中标，该工期即为合同工期。

（四）质量及安全要求

本工程质量要求必须达到现行国家验收标准的合格等级。中标人必须严格按照施工图、审定的施工组织设计方案及有关的施工验收规范、国家和省市有关质量评定标准，精心组织施工，严格把好各道施工工序的质量关，杜绝质量事故，确保工程质量符合工程设计和现行规范要求。竣工验收必须达到一次性通过（合格），如验收不合格，除由中标承包人负责返工修补合格并承担返工费用和延误所造成的工期损失外，另按合同条款的有关规定计罚违约金。中标承包人对本工程所有分包工程的质量、进度控制负全部责任。对中间验收负有监督、组织、协调之义务，并对由建设单位组织的阶段验收或最终验收结果负有全部的直接责任。

文明施工和安全要求应满足国家和嘉善县有关文件的要求。

(五)招标方式

本工程按照有关规定，已办理招标申请，并经嘉善县相关行政管理职能部门批准，采用公开招标的方式。

(六)资金来源

建设单位的资金通过前附表所述的方式获得，并将部份资金用于本工程合同项下的合格支付。

(七)投标资格

参加投标的单位只有满足前附表序号3的要求，才能参加本工程的投标, 前来购买招标文件每份叁佰元整（售后不退）,并缴纳投标保证金伍万元整，在定标前，投标人撤回其投标函的，其投标保证金不予退回。

(八)其他

1、本工程必须由投标人自行完成。

2、中标单位必须及时提供与投标文件相一致的相关材料给招标人，并协助招标人办理施工的有关手续。

(九)投标费用

投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(十)招标文件解释

本招标文件（含附件）解释权归浙江西塘旅游文化发展有限公司（业主）、建经投资咨询有限公司（招标代理机构）。

## 二、招标文件

(一)招标文件的组成

1、招标文件由招标公告、投标通知书、投标人须知、合同主要条款、投标文件格式（附件及附表）、技术条款和图纸、评标标准和方法、本工程专项条款、工程量清单等组成。

2、招标文件是投标人参加投标的依据。投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，评标委员会将对其作否决投标处理。

（二）招标文件存在异议的解释

潜在投标人或者其他利害关系人在购买招标文件后，若对招标文件有异议的，应当在投标截止时间5日前，向招标人或招标代理机构提出，招标人或招标代理机构将自收到异议之日起3日内答复。招标代理机构地址：嘉善县阳光西路23号汇金大厦1311室，传真电话：0573-84020318。

（三）招标文件的澄清或者修改

1、在投标截止期5日前，招标人可以以补充通知的方式澄清或者修改招标文件。

2、补充通知或答疑，将在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）内发布，补充通知或答疑作为招标文件的组成部份，对投标人起约束作用。

3、对招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，距离投标截止时间不足5日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

4、书面纪要、补充通知须接受相关部门监督。

5、当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）发布的文件为准。

6、补充通知或答疑一经在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/）中发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。

（四）除上述所列条款内容外，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释，介绍答复，只能供投标人参考，对投标人无任何约束力，招标人（招标代理机构）也不承担任何责任。

## 三、投标报价

（一）投标报价

1、投标单位应根据业主提供的图纸、工程量清单及有关技术资料，确定单价、合价，并承担计算差错责任。

2、主要材料的材质必需满足图纸及招标文件要求进入总报价，规格以招标图纸标明的规格进入报价，中标后不得调整。

3、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、规费(按嘉建办〔2019〕34号关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》执行)、税金（9%）、利润等政策性文件上各项应有费用。投标人计算各项费用时，应按照招标人要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。本工程为市区工程，本次报价采用“综合单价”，一般计税。

根据浙建建【2018】61号文件规费在政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，标准费率为18.75%，不符合上述要求的按废标处理。

说明：①投标人投标报价时取费必须符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、建建发[2018]104号《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率计价系数调整的通知》、嘉建办〔2019〕34号关于转发省住建厅、省发改委、省财政厅《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》及浙江省相关补充和调整管理规定，否则由评标委员会作否决投标处理。

②不可预见费、风险系数等自行考虑，并计入报价内。凡施工中涉及到的安全维护、行车干扰、土方运输、材料堆放、夜间施工、水电费用等等均包含在本报价中。

其中土方（含淤泥）、建筑垃圾等其他建筑弃料因行政主管部门对运输车辆及方式有特殊要求，投标单位的土方（含淤泥）、建筑垃圾等其他建筑弃料运输费用将可能增加，故投标单位在本次报价中必须把相应增加的费用计入相关子目报价中，今后不得以此理由提出索赔。

③凡涉及城建、环保、工商、保险、水利、行政执法等部门有可能发生的费用，需自行考虑，并进入总报价内。

④中标人须按有关文件规定交纳相关费用，并及时办理相关许可证。

⑤如部分材料、设备及部分无价材料的价格，由招标人提供暂估价，此暂估价在报价时不得上下浮动，否则按不响应招标文件，由评标委员会作否决投标处理。暂估价部分材料具体招标方式按县相关文件确定。

⑥各投标人应根据施工现场的现状，对可能发生的杂草清除费用、场地的平整费用、临时施工道路的铺设费用等在投标报价中综合考虑，今后不再另行计算。

⑦施工用水、用电等各投标人须自行踏勘施工现场，相关费用须考虑在投标报价中，如未踏勘施工现场则算作已踏勘，今后不作签证。

⑧人工价可按最新人工市场信息价计取也可根据企业实力自定价格计取

⑨施工组织（总价）措施项目清单与计价表中价格包干，工程结算不作调整。

⑩本工程招标文件（含清单）中若有品牌（或厂家）名称只是招标引用的品牌（或厂家）。如投标人拟选用的是招标人引用的材料品牌（或厂家）则无须在投标文件中明确所选用的材料品牌（或厂家），但中标后实际采购时必须从招标文件（含清单）引用的品牌（或厂家）中选用其中一个品牌（或厂家）作为实际使用品牌（或厂家）；如投标人在选用的材料品牌（或厂家）为招标人推荐的材料品牌（或厂家）范围之外的，则其必须在投标文件中以单独章节附相关资料以证明其投标选用的材料品牌（或厂家）是相当于招标人引用的品牌（或厂家），否则由评标委员会作否决投标处理。

4、本工程报价采用 A方式进行编制。

A、价格固定：投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场因素而变动；

B、价格调整：投标人所填写的单价和合价在合同实施期间可因市场变化而变动；

5、本招标工程投标报价参考的依据：

A、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）以及浙江省工程造价管理机构发布的人工、材料、施工机械台班市场价格信息、工程造价指数等；

B、2023年第2期《嘉兴造价管理》和《浙江省建设工程造价信息》；

C、西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程工程图（详见第四章）；

D、西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程工程量清单；

E、西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程补充通知(如有)；

(二)投标货币

投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

## 四、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

投标人的投标文件要求A4幅面（可略有偏差），拒绝精装。投标文件应包括目录（相关内容应标明所对应的页码）、商务标、技术标（商务标不包含“综合单价计算表(注：含综合单价及技术措施)”、“综合单价工料机分析表(注：含综合单价及技术措施)”），商务标和技术标合并装订。如目录页码与所对应的内容不符，后果由投标人自负。装订时以彩页（除白色外）区分商务标与技术标，彩页（除白色外）上需印上商务标或技术标。除封面、封底和目录外，全套纸质投标文件必须标注连续页码（含彩页）且不得有粘页、活页和撕页。本工程需用的附表（附件）有：附件1至附件11。

(二)投标文件格式要求

投标人应使用招标文件中提供的附表（附件）格式。表格如有不够用时，可以按同样格式扩展。

（三）投标有效期

1、投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

2、在招标人按规定延长递交投标文件的截止日期时，投标有效期相应延长，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，可予以退还投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标有效期，在延长的投标有效期内，本招标文件关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

(四)投标保证金

1、本次招标要求投标人缴纳投标保证金人民币伍万元整。

注：投标人缴纳投标保证金必须满足以下3点要求，否则将被视为未按招标文件要求提供投标保证金作无效标处理：

保证金交纳方式：银行汇票、银行保函、专业担保公司的保证担保，由投标单位自主选择。使用银行保函或专业担保公司的保证担保的施行“一项目一保函”，格式必须采用“附件 投标保函示范文本”，否则视为未缴纳投标保证金。各种形式缴纳的投标保证金要求如下：

①、以银行汇票形式缴纳的投标保证金：

在投标截止时间前，将对应所投项目（标段）的银行汇票原件随投标文件一起递交给招标人（招标代理机构）签收，银行汇票由评标委员会进行评审。评标结束后，在中标候选人公示结束后，中标候选人以外的投标人自行至招标代理机构财务室办理银行汇票退还手续。招标人与中标人签订合同后，中标人提供已签订的1份合同复印件给招标代理机构财务部后，自行至招标代理财务室办理银行汇票退还手续。办理退还手续时需携带法人委托书和被委托人身份证明。

名  称:建经投资咨询有限公司嘉善分公司

开户行:中国工商银行股份有限公司嘉善亭桥支行

账号:1204070309000007845

②、以银行保函形式缴纳的投标保证金：

（1）、银行保函应当为在浙江省内各商业银行出具的保函。

（2）、银行保函形式的投标保证金担保具有同等的投标保证金效力。

（3）、银行出具的保函格式详见附件“投标保函示范文本”。与“投标保函示范文本”不一致的，不得参与投标保证金的担保。

（4）、银行保函有效期为投标有效期届满后28日内继续有效。

（5）、在投标截止时间前，将对应所投项目（标段）的银行保函原件随投标文件一起递交给招标人（招标代理机构）签收，银行保函由评标委员会进行评审。招标人与中标人签订合同后，中标人提供已签订的1份合同复印件给招标代理机构。银行保函到期后自动失效，不再办理退还手续。

③、以专业担保公司的保证担保形式缴纳的投标保证金：

（1）、专业担保公司的保证担保应当为在浙江省内注册的融资性担保公司出具的保函。

（2）、融资性担保公司出具的保函形式的投标保证金担保具有同等的投标保证金效力。

（3）、融资性担保公司出具的保函格式详见附件“投标保函示范文本”。与“投标保函示范文本”不一致的，不得参与投标保证金的担保。

（4）、投标保函有效期为投标有效期届满后28日内继续有效。

（6）、投标人在投标截止前，将对应所投项目(标段)的投标保函原件随投标文件一起递交给招标人(招标代理机构)签收，投标保函由评标委员会进行评审。招标人与中标人签订合同后，中标人提供已签订的1份合同复印件给招标代理机构。保函到期后自动失效，不再办理退还手续。

2、投标保证金的效力

投标人提交的投标保证金无论采用何种形式，投标人存在下列任意一种情形时，应当承担投标保证金的保证责任:

① 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

② 投标人无故放弃中标资格；

③ 中标人在规定期限内不与招标人签订合同；

④ 中标人未根据招标文件规定提交履约保证金；

⑤ 投标人存在《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十七条、第六十八条规定的违法违规行为的。

采用银行保函、专业担保公司的保证担保形式的，投标人提交的投标保函应当载明上述保证责任。

3、有关行政主管部门可以根据需要要求银行、融资性担保公司提供投标保证金担保情况。投标人严格遵守法律法规，确保所提交的投标保证金银行保函、融资性担保公司的投标保函真实有效。招标人、招标代理机构、监管部门发现投标人提供伪造银行保函、投标保函的，应及时向公安部门报案，追究相关责任人的法律责任。

4、对于未能按要求提交投标保证金的，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。

(五)投标预备会及现场勘察

1、本工程不设投标预备会。

2、投标人自行对工程施工现场和周围环境进行勘察以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用及安全责任由投标人自己承担。

3、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是现有的能供投标人使用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

(六) 投标文件的装订、份数和签署要求，如不按以下要求的由评标委员会作否决投标处理。

1、投标文件（纸质文档）按如下要求装订(商务标和技术标必须合并装订)：投标文件（纸质文档）应分技术标和商务标两部分，商务标和技术标必须合并装订，投标文件提供正本一份（投标人中标后额外提供四份副本在领取中标通知书时递交至招标代理处）。要求装订成册（不得采用活页形式装订），装袋密封。若每份内容很多，每份装订时可分成上、下册或上、中、下册等形式，但在投标文件中应做相应的说明并且投标文件封面等有关内容也必须符合招标文件的相应规定。

2、纸质投标文件封面(封一)，由投标人加盖法人公章和法定代表人印鉴或经法定代表人亲自签署。

3、全套纸质投标文件应无涂改和行间插字，除非是这些删改是根据招标人的指示进行的，或者投标人造成的必须修改的错误，且修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖单位公章。

4、投标人的全套纸质投标文件要求A4幅面（可略有偏差），拒绝精装。投标文件应包括目录（相关内容应标明所对应的页码, 如目录页码与所对应的内容不符，后果由投标人自负）、商务标、技术标。全套纸质投标文件应无撕页、插页且目录、商务标和技术标必须合并装订。装订时以彩页（除白色外）区分商务标与技术标，彩页上需印上商务标或技术标。除封面、封底和目录外，全套纸质投标文件必须标注连续页码（含彩页）且不得有粘页、活页和撕页。

## 五、投标文件的递交

（一）投标文件的密封与标记

1 、投标人必须把投标文件(商务标和技术标必须合并装订)用一个封套予以密封包装，并在封套接缝处骑缝加盖单位法人公章或法定代表人印鉴。

2、封套上应载明“投标文件”的字样，并载明招标人名称、工程名称、投标人名称并加盖单位法人公章及法定代表人印鉴。

3、不按以上要求密封与标记的，应被认定为无效的投标，其投标文件将被拒绝开启。

(二)投标截止期

1、投标人按前附表规定的日期、时间和地点送达并提交投标文件。逾期送达的投标文件招标人将拒绝接收。

2、招标人可以补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。上述情况下，招标人与投标人以投标截止期前方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

(三) 投标文件的补充、修改或者撤回

1、投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式提出补充、修改或撤回其投标文件。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

2、投标人的补充、修改，应按规定编制、密封、标志和递交，并在包封上标明“补充、修改”字样。

## 六、开标

（一）开标

本工程不要求投标人至开标现场参加开标活动，招标文件中涉及开标现场查验投标单位法定代表人或法定代表人的授权代表身份的相应内容均取消。招标人及相关监督部门做好开标、开启投标文件现场、评标等全过程现场监督工作。

(二) 开标程序

1、开标会议在相关部门的监督下，由招标人委托的招标代理机构组织主持。

2、	主持人宣布开标会议开始，介绍参加开标会议的人员，并宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

3、	主持人宣布开标会议会场纪律并介绍前期招标准备情况及投标人投标情况。

4、	由招标人代表检查标书密封情况。

5、	招标人代表随机抽取相关权数。

6、	当众开启招标人设置的有关内容（如有）。

7、	经确认无误后，由开标工作人员对确认合格的投标人按后到先开的顺序当众拆封投标文件，主持人宣读投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、工期及其他必要的数据。

8、	唱标内容将做好记录。

9、主持人宣布开标结束及其他有关事项。

（三）投标文件的有效性

1、有下列情形之一的，其投标文件将被退回，不予开封：

  - 投标文件逾期送达的；

  - 投标文件未按招标文件要求密封和标志的；

  - 投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未书面声明哪一份有效的；

2、有下列情形之一的，由评标委员会作否决投标处理：

- 投标人提供两个或两个以上的投标报价，未书面声明哪一个有效的；

- 投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辩认不清的；

- 投标报价大写金额表达不清无法辨认、判断或无法表达一个确切数值的；

- 投标人的投标文件未按招标文件要求装订和签署的；

- 投标人的投标文件未按招标文件要求份数提交的。

## 七、评标与决标

(一)评标委员会

招标人代表1名，工程技术、经济专家组代表4名组成。

(二)评标原则

应遵循公平、公正、 合理、科学的原则。

(三)评标办法

本工程评标办法详见第六章。

(四)招标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，在相关职能部门监督下，评标小组可以个别要求投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)投标文件的符合性

如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

(六)评标内容的保密

开标后，直到宣布授予中标人合同止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。招标人对评标结果不作解释。

## 八、授予合同

（一）中标人的确定

严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家九部委23号令修改后的《评标委员会和评标办法暂行规定》及相应的法律、法规执行。

（二）中标通知书

1、招标人收到评标报告之日起3日内公示中标候选人（公示期为3天），公示期结束后在招标人确定中标人后向中标人发出中标通知书。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。

2、中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人交纳履约保证金，履约保证金为中标价的2%。履约保证金的形式为现金（银行汇票、转账）、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函（承包人应确保合同履行过程中保函有效或重新开具）。若中标人未在规定期限内向招标人提交履约保证金，招标人将有充分理由废除已发出的中标通知书，并有权不予退还其投标保证金，招标人有权在投标书的有效期内将本合同授予经评标委员会评审推荐的中标候选人中依序确定的其他投标人或重新招标。

3、中标通知书将成为合同的组成部份。

(三)合同签订

招标人将根据《民法典》及嘉善县建设工程施工合同管理的规定，依据招标文件、投标文件及相关法律法规与中标人签订工程施工合同。

## 九、招标结束

招标人与中标人签订施工合同后，即为招标结束。招标人对中标结果不作任何解释。

# 第三章 合同主要条款

合同条件采用建设工程施工合同（示范文本）(GF-2017-0201)的《合同条件》。

合同协议条款将由招标人 (甲方)与中标人(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人应在投标文件中进行承诺。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浙江西塘旅游文化发展有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程 。

2.工程地点：嘉善县境内。

3.工程立项批准文号：  /  。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程，具体详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程，包工包料，具体详见工程量清单。

#### 二、合同工期

计划开工日期：暂定2023 年     月   日。

计划竣工日期：暂定2023年     月   日。

工期总日历天数：80日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量达到现行国家验收标准的合格等级标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）按中标价    (¥  按中标价  元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）按中标价   (¥按中标价   元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）按中标价  (¥按中标价   元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）按中标价  (¥按中标价   元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）按中标价   (¥按中标价   元)。

2.合同价格形式：采用单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于   2023 年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在工程所在地或发包人所在地  签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式6份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：

地  址：                    地  址：

邮政编码：                  邮政编码：

法定代表人：                法定代表人：

委托代理人：                委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                  开户银行：

账  号：                    账  号：

## 第二部分  通用合同条款

本招标工程通用合同条款具体详见建设工程施工合同（示范文本） (GF-2017-0201)。

## 第三部分  专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、履行合同过程中双方项目负责人以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                              ；

资质类别和等级：                        ；

联系电话：                              ；

电子信箱：                              ；

通信地址：                              。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：    本工程红线范围内          。

1.1.3.10 临时占地包括：            /                。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、省、市、县发布的有关合同和招投标管理以及建筑安全、质量、文明施工、保修的相关规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：以施工图明确的标准、规范为准。包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /             ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       /                ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /                  。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无特殊要求  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同协议书确定开工日期前14天向承包人提供施工图纸，由双方办理移交手续；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供3套施工图纸；如承包人另外需要，承包人自行扩晒并承担相应费用。

发包人向承包人提供图纸的内容：  承包范围内的全部内容  。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计及详细的工期、质量、安全文明保证措施方案等  ；

承包人提供的文件的期限为：图纸会审后7天内 ；

承包人提供的文件的数量为： 贰份 ；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件，提交给发包人和监理人现场代表；

发包人审批承包人文件的期限：发包人从收到之日起7个有效工作日内会同监理人共同给予确认或提出修改意见。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款1.6.5条，开工前由发包人代表或工程师提前一周组织进行图纸会审。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： 项目所在地发包人项目部     ；

发包人指定的接收人为：     发包人代表            。

承包人接收文件的地点：     项目所在地承包人项目部        ；

承包人指定的接收人为：      项目经理、项目负责人及相关管理人员   。

监理人接收文件的地点：    项目所在地监理办公室      ；

监理人指定的接收人为：    总监或总监代表      。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：执行通用条款1.10.1条

发包人负责协调办理临时用地和占道许可，开工前确保通往施工现场的公共道路畅通。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以规划红线为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 发包人提供承包人为目前场地现状。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用：(如有,投标人自行考虑在投标报价中)由承包人承担，该部分费用承包人已考虑并包含在投标报价中，结算时不再另行计取。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款1.11 。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：/ 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人为履行本合同确定采用的所有专利、专有技术、技术秘密的使用费由承包人承担，该部分费用承包人已考虑并包含在投标报价中，结算时不另行计取。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：      是  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：偏差范围为0，工程量按规定计算。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                      ；

身份证号：                      ；

职    务：                      ；

联系电话：                      ；

电子信箱：                      ；

通信地址：                      。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责对本工程质量、进度、安全，文明施工进行监督检查，办理设计变更、技术核定（洽商）及收方签证。

涉及对工期延长、工程价款及变更、已完成工程量报告、竣工结算报告、索赔等事项的办理及确认，必须经发包人代表签字确认，否则一律不生法律效力，即便加盖有发包人公章，亦不例外。

发包人代表对其他事项的指令或通知等，按合同通用条款执行。

发包人代表可以委托书的形式委派有关具体管理人员，承担自己的部分权利和职责，委托书应载明受托人员、委托事项、委托期限。如需在期限届满前撤回的，应以书面形式撤回。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，

包括：(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人提供承包人为目前场地现状。

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：水、电、电讯线路已接至施工场地，施工场地内水、电、电讯线路由承包人自行解决并承担费用，水、电容量及费用均由投标单位自行考虑接驳并缴纳相关费用，涉及费用已考虑计入投标总价中，结算时不再另行计取。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 已满足。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间： 工程地质报告在招标时已提供给承包人，地下管线资料在签订合同后七天内提供。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 施工许可证在开工前七天完成，其他施工所需证件、批件根据工程需要办理。

(6)水准点与坐标控制点交验要求：提供新版嘉善测量标高数据后，由双方办理水准点与坐标控制点交验确认书。

(7)图纸会审和设计交底时间: 提供图纸后七天内。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人将协助承包人对上述事项的保护工作，除文物保护、建筑古树名木的保护发生费用由发包人承担外，其余保护费用、赔偿费用均由承包人承担。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：  发生时另行协商。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /          。

发包人是否提供支付担保：           /               。

发包人提供支付担保的形式：          /               。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：必须提供符合嘉兴市及嘉善县质监站及城建档案馆验收要求的施工资料、技术资料、竣工图纸、结算书及完整结算资料、电子文本等竣工资料以及施工中用的水泥、砖、商品砼、管材送货单及发票复印件和原材料单位的营业执照资质证明  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  四套  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工验收前十天内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式和电子文件现场交验给发包人代表人，由发包人代表与承包人人员共同移交嘉善县质监站及城建档案馆审查竣工资料是否完备并符合要求。

（6）承包人应履行的其他义务：

1）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 按有关规定执行。

2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:  承包人应免费提供现场办公室给发包人代表及工作人员办公。

3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按监理要求标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用。

4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在工程竣工验收交付前，由承包人对已完工程成品保护，并承担施工交叉作业所需要的成品保护费用。

5）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 对已知的由承包方负责保护，并承担相应费用，如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。

6）施工现场清洁卫生的要求：承包人按嘉兴市或嘉善县建筑工地文明管理规定有关条款执行，承包人施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，并要求做到“工完、料净、场地清”。工程全部交付使用后7日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

7）双方约定承包人应做的其他工作：双方另行协商。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                       ；

身份证号：                       ；

建造师执业资格等级：                ；

建造师注册证书号：               ；

建造师执业印章号：               ；

安全生产考核合格证书号：            ；

联系电话：                       ；

电子信箱：                       ；

通信地址：                       ；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人履行合同，并常驻现场，直接负责本工程施工过程中的各项职责。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月到位率必须达22天以上，达不到要求的，承包人向发包方支付1000元/(人·天)的违约金。同时承包人项目经理必须参加每次的监理例会，每缺席一次（以签到薄上签字为准），承包人应向发包人支付违约金人民币1000元。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：达不到要求的，承包人向发包方支付1000元/(人•天)的违约金。第一次一个月内项目经理到位率未达22天按合同规定扣款，第二次一个月内项目经理到位率未达22天将予以清退，同时将此不良行为上报至上级行政主管部门予以处罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：每更换一次扣合同价的2%。经业主审批同意的正常更换则按擅自更换项目负责人的违约金的1/2处罚。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：进行停工处理，直到更换符合岗位要求的项目经理。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担    。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人收到开工通知或指令后7日内    。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：停工整改，更换符合要求的施工人员后再进行施工。由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款3.3.4条  。同时承包人还需要遵守以下规定：

（1）承包人派驻人员的到位率必须达每月22天以上，达不到要求的，承包人向发包人支付违约金500元/人/天。

（2）发包人会同监理建立考勤制度，对项目经理及主要管理人员现场到位率进行考核。

（3）承包人按发包人认可的施工组织设计和发包人派驻现场的工程师的指令组织施工。在情况紧急且无法与发包人派驻现场的工程师联系时，承包人项目经理应当采取保证人员生命和本工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向发包人派驻的现场工程师送交报告。若此等情况的发生责任在发包人的，由发包人承担由此发生的追加合同价款和/或顺延工期的责任；若该情况的发生责任在承包人或第三人的，由承包人承担责任和费用，不顺延工期。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：至本工程竣工之日止，承包人不得擅自更换派驻人员。确因特殊需要须更换派驻人员时，须事先征得发包人书面同意。因此而延误工期的，工期不予顺延。如发生承包人擅自变更派驻人员情形的，需视被变更人员的身份向发包人支付违约金，从履约保证金中扣除。经业主审批同意的正常更换则按擅自更换派驻人员的违约金的1/2处罚。

其他人员变更累计次数超过投标的施工管理人员总人数的30%时，也将按合同约定进行扣款处理，项目主要管理人员更换扣3000元/(人•次)，项目其他管理人员更换扣2000元/(人•次)。

施工单位管理人员累计扣罚不超过施工合同价的5%。

3.3.6承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：第一次警告处理，三次以上的该名管理人员清退出场 。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  合同范围内所有工程（业主书面同意的除外）

主体结构、关键性工作的范围：按国家文件规定。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：在不涉及国家禁止的外由业主书面同意方可分包

其他关于分包的约定：  分包人的确定承包人需事先征得发包人的同意。

3.5.4 分包合同价款     关于分包合同价款支付的约定：一般按通用条款执行，特殊情况下发包人有权直接向分包人支付分包合同价款并有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金的形式为现金（银行汇票、转账）、银行保函、保险机构保证保险保单或融资担保公司保函（承包人应确保合同履行过程中保函有效或重新开具）。中标人在收到中标通知书后，应在签订合同前向招标人交纳履约保证金，履约保证金为中标价的2% 。在工程竣工验收合格后一个月内退还所有的履约保证金。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：以发包人和监理单位签订的委托合同条款为准  。

关于监理人的监理权限：发包人委托监理单位根据双方签署的《建设工程委托监理合同》的约定对本工程实施监理。发包人应在工程实施前将监理内容及权限书面通知承包人，如监理单位委派工程师与发包人派驻的现场工程师的职权交叉或不明确时，由发包人给予明确，并书面通知承包人。

需要取得发包人批准才能行使的职权：（1）涉及全局工程进度的工程暂停；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；（3）索赔；（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指示等；（5）涉及工期延长；（6）已完成工程量报告、（7）竣工结算报告等事项，由监理单位会同发包人办理，并交发包人最终确认。上述事项仅有监理单位及总监理工程师签认而无发包人代表签认的，对发包人不具法律拘束力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人免费提供现场临时办公室给监理使用，办公室内的办公设施监理人自理。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

关于监理人的其他约定：发包人委托监理人的权限以书面形式在工程实施前告知承包人。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）  施工现场安全是否符合规范要求     ；

（2）  分部分项工程质量是否符合验收规范  ；

（3）  施工进度是否符合发包人进度计划要求；

（4）  发包人的其它授权                  。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：/。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查期限的约定：

工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件后，承包人应在共同检查前8小时通知监理人检查，检查合格后方能进入下道工序施工。由于赶工期、抢工期等特殊要求，如果出现工程返工整改的，整改完毕后监理人尽量配合承包人进行验收 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）投标人必须遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项安全保护措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。如未达到要求，则招标人扣除相应的履约保证金并由其承担相应的损失。

（2）承包人应对进入施工现场的所有人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应注意保护施工现场已完建筑物的安全，施工荷载必须满足结构要求，并采取必要措施，防止因施工不当造成工程事故。

（4）如由于承包人安全措施不力造成事故的责任和由此发生的费用，由承包人承担。

（5）安全文明施工费（含施工扬尘污染防治增加费）应按国家和省有关规定计算，包含在签约合同价内，不得作为竞争性费用。

（6）本项目的安全管理义务由承包人负责，并保证发包人因此免受任何损失。承包人未尽到安全管理义务给发包人造成损失的，还应当赔偿因此给发包人造成的损失。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：   执行通用条款6.1.4条  。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：遵守工程建设安全文明施工的有关规定，认真落实各项措施，并随时接受甲方或监理工程师及有关部门的监督检查。安全文明施工未达到投标承诺要求，承包人应承担违约责任。发包人可从承包人履约保证金中扣除相应费用，扣款最高不超过履约保证金的20%。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  同进度款比例支付    。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：执行通用条款7.1.1条 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后3天内，承包人提交施工组织设计（施工方案）和进度计划一式二份。要求签订合同后三天内进场。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到后7个有效工作日会同监理人共同审核，如不符合本工程施工要求的，发包人可以提出修改意见，承包人应予以修改，最终以发包人审核确定的施工组织设计作为施工的依据之一 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款7.2.2条。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款7.3.1条。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：在开工前办好施工许可证（承包人应当予以配合），并提供给承包人证件扫描件一套  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按相关行政主管及发包人要求   。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  〔开工通知〕载明的开工日期前7天  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：（1）招标范围以外增加的工程量超过合同工程总量15%以上，且属于关键线路工程以致影响施工进度的（由发包人代表会同监理工程师认定，最终以发包人代表确认为准）；（2）不可抗力；（3）由于发包人原因造成的其他情形；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、延误工期扣款：延误工期10天内，每延误一天扣人民币500元；延误工期20天内，每延误一天（自第一天开始起算）扣人民币1000元；延误工期20天及以上，每延误一天（自第一天开始起算）扣人民币1500元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /   。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：执行通用条款7.6条。

7.7异常恶劣的气候条件和其他因素

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件和其他因素：

（1）  连续3天气温低于零下5度；

（2）  8级以上大风 ；

（3）  6小时内降雨量将达50毫米以上，或者已达50毫米以上且降雨持续  ；

（4）  疫情影响 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    双方另行协商确定      。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担，并已计入合同价格中。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：执行通用条款8.6.1， 由承包人采购的材料、设备，承包人应在规定的时间内，按照工期进度计划向监理工程师报送材料、设备的使用计划，需要认价的材料、设备必付符合国家标准、施工合同或图纸及规范要求的质量标准，认质认价时承包人需提供类似档次的至少3个品牌，并提供参考市场价格。发包人在收到承包人的材料报价单后在7日内给予确认或提出修改意见。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：（1）施工现场建筑红线内工程施工需要的临时宿舍、仓库、办公室、主要道路、水、电、管线等临时设施的搭设、维护、拆除的费用由承包人承担，承包人按规定计取临时设施费用；（2）建筑红线内、外道路及周围民居的安全防护搭设和高压线安全防护费用已考虑在投标报价中，发生安全事故的由承包人自行承担。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按国家或相关行政主管部门规定   。

施工现场需要配备的试验设备：   按国家或相关行政主管部门规定  。

施工现场需要具备的其他试验条件：   按国家或相关行政主管部门规定  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：                ／              。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：（1）执行通用条款10.1条并按嘉善县政府投资项目相关管理文件办理相关变更手续。（2）工程联系单、设计变更等工程量及费用的结算方式按合同专用条款12条约定，工程变更款经审批后随工程进度款同比例支付。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：分部分项工程量与计价表和施工技术措施项目清单及计价表中工程量按照竣工图结合变更联系单并按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计算。

综合单价具体调整方法如下：

①合同中已有适用的价格，按合同已有的价格。

②合同中只有类似的价格，如仅涉及面层、基层、标号变化等局部项目特征变化的项目，根据“分部分项工程量清单综合单价计算表”对不同部分的人、材、机根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）及定额标准并参照投标费率进行基价换算调整，其余费用不变，并计算出变更后的国标综合单价。

③合同中无相同项目及类似项目单价的，则根据《建设工程工程量清单计价规范（GB50500—2013）》、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）以及浙江省工程造价管理机构发布的人工、材料、施工机械台班市场价格信息、工程造价指数，由施工单位重新组价，经建设单位审批同意后计价。

组价方式：A、综合费率（含企业管理费、利润、风险费用）按投标文件； B、人工、机械、材料单价：有投标价的按投标价，无投标价的按信息价，无信息价的按业主签证价。C、材料信息价均按除税后价格计算。

④上述人、材、机消耗量依照浙江省预算(2018版)定额用量计量。

⑤施工组织(总价)措施项目清单与计价表价格包干，工程结算不作调整。

⑥税金按规定计取。规费按中标费率计取。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：二个有效工作日。

发包人审批承包人合理化建议的期限：二个有效工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2 种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：按照发包人书面意见执行。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：    不调整            。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：／    ；         第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：       ／                  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 ／  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 ／  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过／  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  ／ %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±／  %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：

1）施工期间停水、停电一周内不超过8小时引起的费用增加；

2）专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担应计入投标总价的费用；

3）质量和安全的风险包括在风险费中；

4）人材价差中除已按11.1中调整之外部分。

风险费用的计算方法：计入各清单项目投标单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：人材价格变化引起的调整按11.1条调整。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                /                   。

风险费用的计算方法：                /                     。

风险范围以外合同价格的调整方法：    /                     。

3、其他价格方式：                  /                     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：预付款支付总额为合同价的10% 。

预付款支付期限：支付时间为合同签订后7天内 。

预付款扣回的方式：  本工程预付款不扣回，抵作进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：          ／                。

预付款担保的形式为：        ／                   。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程工程量计算规则：按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500`2013）及《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）中相关工程量计算规则、图纸、批准的施工组织设计、签证及变更等进行计量    。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月进行计量      。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 承包人应于每月20日向监理人报送上月15日至当月14日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料，监理、跟踪审计应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人 。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                  /   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

(1）预付款支付当月不支付进度款；以后每月支付进度款，当月20日承包人上报的进度款申请，经监理单位、跟踪审计和业主审核后，按审核价款的60%支付工程款。

（2）工程竣工验收合格一个月内工程款支付至所确认工程量价款的80％（含预付款）。

(3)结算审计完毕且所有验收资料归档备案满足要求后一个月内付至审定价的98.5%；

(4)工程结算总价的1.5%留作质量保修金，待合同范围内竣工验收合格后二年内付清（无息）。

(5)承包人必须在每期工程款的使用时，保证支付民工工资，发包人有监督的权利。如实际承包人未及时支付民工工资，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

(6)工程竣工验收合格后一个月内退还所有的履约保证金（无息）。

注:1、支付工程款时，建筑业企业须提供上次工程预付款缴纳增值税及相关税费的原件和复印件。

2、嘉善县以外建筑服务企业需依法在建筑项目发生地缴纳增值税及相关税费。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按发包人规定  。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  按12.3.3条      。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   ／            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按12.3.3条          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   按通用条款。

（2）发包人支付进度款的期限：    按通用条款。        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     无     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不采用    。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  不采用  。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款及行政主管部门规定。

同时需满足以下要求：承包人在竣工验收后三十天内提交发包方满足嘉兴市及嘉善县建设局质监站及城建档案馆验收要求的有关施工资料、技术资料、竣工图纸、结算书及完整的书面结算资料和电子文本等竣工资料。其中完整标准的竣工图和技术资料各四套，结算书及完整的书面结算资料叁套和电子文本两套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7个工作日内完成工程的移交 。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：无.

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：逾期移交10天内，每逾期移交一天扣人民币500元；逾期移交20天内，每逾期移交一天（自第一天开始起算）扣人民币1000元；逾期移交20天及以上，每逾期移交一天（自第一天开始起算）扣人民币1500元 。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。

（1）单机无负荷试车费用由             /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由            /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              /             。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书之日起7日内退场， 退场要求按通用条款13.6条执行。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算审定后30日内提交。

竣工付款申请单应包括的内容：   按通用条款14.1条规定并按嘉善县工程结算审核相关规定提交完整的结算资料.

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：双方就竣工结算审核及竣工付款申请单审批协商一致同意以下内容：

（1）承包人在工程竣工验收合格后30天内向发包人提交竣工付款申请单和完整的工程竣工结算资料发包人应在28日内对资料的有效性和完整性进行核对。双方核对完成后，签署《竣工结算资料有效和完整移交确认书》。

（2）发包人应自签署《竣工资料有效和完整移交确认书》之日起180日内对工程造价审核完毕并签发竣工付款证书。

（3）送审的结算由业主委托中介咨询机构审核，工程结算审核基本收费（5%以内的核减额）由发包人支付，超过5%以外的核减核增额及全部核增额的追加费用（按浙江省浙江省建设工程造价咨询服务基准收费标准计算）由承包人支付，如承包人在中介咨询机构出具审核报告前未支付此费用给咨询机构，承包人则同意由发包人从应支付给承包人的工程款中扣除直接支付给咨询机构。

发包人完成竣工付款的期限：30天。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  /

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       三份             。

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止证书颁发后7天内    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：30天。

（2）发包人完成支付的期限：  30天。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 24个月.

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是     。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 1或2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  同2     ；

（2）  1.5% 的工程款（质量保证金可采用银行保函或或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函替代）；

（3）其他方式:   /    。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2或3   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   同2   。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

⒈ 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

⒉ 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为　5  年；

⒊ 装修工程为　2  年；

⒋ 电气管线、给排水管道、设备安装工程为　2　年；

⒌ 供热与供冷系统为　2  个采暖期、供冷期；

⒍ 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为　2　年；

⒎ 其他项目保修期限约定如下：   有规定的按规定，无规定的最少为2年。

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在接到修理书面通知单之日当天最迟不超过48小时派人到现场维修。

16. 违约

16.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

16.1.1发包人违约的情形：发包人违约的其他情形： /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：发包人将承包人合同范围内的分项工程未经过承包人同意发包给其他单位施工，导致承包人经济损失的由发包人来承担。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：导致承包人无法正常施工的，延误工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  工期顺延。

（7）其他：    发生时双方另行协商    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：因承包人的原因，工程质量达不到合同约定的等级，经县质监站及更上一级的质量检测部门最终鉴定，工程质量达不到合格标准的，承包人无偿修复到合格标准，并承担由此给发包人造成的实际损失。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：1、延误工期扣款：延误工期10天内，每延误一天扣人民币500元；延误工期20天内，每延误一天（自第一天开始起算）扣人民币1000元；延误工期20天及以上，每延误一天（自第一天开始起算）扣人民币1500元。2、质量违约：从承包人履约保证金中扣除，同时保留索赔的权利。3、安全文明生产：安全文明施工未达到投标承诺要求，承包人应承担违约责任。发包人可从承包人履约保证金中扣除相应费用。本合同项下承包人承担的违约责任不足以弥补发包人实际损失的，承包人还应当承担赔偿责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

16.2.3.1除专用条款中已有约定外，承包人存在以下情形的，发包人有权单方解除合同。

（1）承包人将应由其承建的工程转包或肢解分包的；

（2） 如果承包人在本补充协议执行中工程质量、进度、配合严重违反国家有关规定或本补充协议约定的条款，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的；

（3）因承包人原因致工程关键节点工期延期30天以上的；

（4）承包人劳动力或者机械设备没有按照批准的施工组织设计到位，经发包人催告后，在限期内仍未达标的；

（5）承包人未经发包人同意擅自变更项目经理或工程技术负责人；

（6）如因承包人原因出现承包人民工向发包人或当地政府、主管部门集体讨薪事件两次及两次以上的（一次十人以上为集体讨薪事件）；

（7）如因承包人原因出现重大安全事故或质量事故，未在主管部门限期内整改的。

（8）发包人单方面提出解除合同的，应以书面形式向承包人发出解除通知，通知到达对方时合同解除。

（9）因承包人原因引起合同解除的，承包人除承担发包人所有损失外，还须按合同总价的10%向发包人支付违约金。

（10）合同解除后，承包人应：A妥善做好已完工程的保护和移交工作，按发包人的要求将施工用机械设备、已购材料设备和人员撤出施工场地，承包人未完善移交手续擅自撤场的，应该赔偿由此给发包人造成的一切损失，发包人应为承包人的撤出提供必要条件。B将已完工程的所有资料移交给发包人。发包人在承包人完成上述两项工作后，可就已完工程价款与承包人进行结算并办理结算支付，具体已完工程量的确定和支付参照“14.2竣工结算”约定执行。

（11）根据以上条款解除合同后，发包人不承担承包人因撤出施工现场所发生的支出、费用，已经订货的材料、设备由订货方负责退货和解除订货合同并承担有关费用和损失。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  本合同不考虑，如有需要另行协商  。

#### 16.2.4本合同项下承包人承担的违约责任不足以弥补发包人损失的，承包人还应当向发包人承担赔偿责任。

#### 17. 不可抗力

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：7.7条异常恶劣的气候条件和其他因素中规定的内容。不可抗力的自然灾害认定标准按国家规定。不可抗力发生后，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表及监理工程师通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。发包人应对实施处理提供必要条件的。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 30天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须办理建筑工程保险（含人身意外伤害险、建筑工程一切险及第三者责任险等。第三者责任险的最低投保金额：200万元，事故次数不限（不计免赔额），包含在总报价中。）保险期限从开工之日到工程竣工验收合格且质保期满止。享受意外伤害保险的范围是施工现场从事施工作业、施工管理的人员及第三者，其费用由承包人承担，同时必须符合相关行政主管部门规定。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：       按相关行政主管部门规定    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：    按通用条款规定。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款18.7

#### 20. 争议解决

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 由发包人确定  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      双方协商确定      。

选定争议评审员的期限：     双方协商确定          。

争议评审小组成员的报酬承担方式：   双方协商确定           。

其他事项的约定：       双方协商确定                。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：    双方协商确定          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     嘉善县                人民法院起诉。

## 附件一：安全生产合同

安全生产合同

为在                            （项目名称）施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人                 （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人                    （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1．发包人职责

(1)严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

(4)定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

(5)组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2．承包人职责

(1)严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

(2)坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按相关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4)承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5)承包人参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7)操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

(8)所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

(10)承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 安全生产费用按照相关要求以及相关最新规定使用和管理。

（12）承包人在施工期间应当服从发包人及行业主管部门的监督、检查、指令，并积极做好相关配合工作。

3．违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

4.本项目的安全管理义务由承包人负责，并保证发包人因此免受任何损失。承包人未尽到安全管理义务给发包人造成损失的，还应当赔偿因此给发包人造成的损失。

5．本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

6．本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 2 份。

发包人：              （盖单位章）      承包人：              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

年  月  日                             年  月  日

附件二：工程质量责任合同

工程质量责任合同

根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在设计使用年限内建设工程质量，                          （项目名称）的发包人                   （以下称甲方）与承包人                   （以下称乙方），特订立如下质量责任合同。

第一条   本建设工程项目的质量目标为 达到现行国家验收合格标准 ，承包人对本建设工程的施工质量在设计使用年限内依法终身责任，施工质量责任人        。

第二条   甲乙双方的权利与义务

（一）严格遵守国家有关法律法规及行业主管部门的有关规定。

（二）严格执行                          （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的施工业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）发现对方在施工业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（五）发现对方严重违反施工合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条    甲方的义务

（一）甲方向乙方及时提供有关资料（包括技术规范、工程量清单、施工图等。）

（二）甲方向乙方及时提供建设用地，及时解决对工程占地范围以内尚未拆迁的建筑物及其他障碍物。

（三）甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和施工规范进行工程的施工活动。

（四）甲方须按施工合同的约定支付工程款，除施工合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣工程款或拖延工程款的支付。

（五）甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程项目的施工任务。

（六）甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。

第四条    乙方的义务

（一）乙方应具备与本工程项目相应等级的施工资质证书。

（二）乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程项目的施工任务，不得转包或违法分包所承揽的本工程的项目施工任务。

（三）乙方必须严格履行施工合同，按投标承诺的施工技术人员及时到位。施工技术人员原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经发包人书面同意方能换人。

（四）乙方可建立工地临时试验室或委托具有相应资质的单位按有关规定做好各类试验，试验资料应真实、完整，统一归档。

（五）乙方必须按照工程设计图纸和施工技术规范施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。

（六）乙方在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

（七）乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存；施工技术资料应真实、完整。

（八）乙方应加强对甲方按合同规定的材料和设备的检验，对检验不合格的产品，乙方应拒绝使用。

（九）乙方不得暗示材料、设备供应单位提供使用不合格或质量低劣的材料、设备。

第五条    违约责任

（一）甲方及其工作人员违反合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条    本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条    本合同作为                            （项目名称）施工合同附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

第八条    本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 2 份。

发包人：        （盖章）                   承包人：         （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                            （签字或盖章）

年  月  日                                    年  月  日

## 附件三：廉政合同

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                            （项目名称）的项目法人                        （项目法人名称，以下简称“发包人”）与该项目的施工单位                           （施工单位名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．发包人和承包人双方的权利和义务

(1)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及行业主管部门的有关规定。

(2)严格执行                            （项目名称）施工合同文件，自觉按合同办事。

(3)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合

同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

(4)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(5)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(6)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

(1)发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

(2)发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(3)发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(4)发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(5)发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

(6)发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人的义务

(1)承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2)承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3)承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4)承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

(1)发包人及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2)承包人及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为发包人和承包人签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为                            （项目名称）施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8．本合同一式 5 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 2 份。

发包人：              （盖单位章）  承包人：             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

年  月  日                            年  月  日

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件1：

| 单位工程名称 | 建设规模 | 长、宽 | 结构 形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

承包人承揽工程项目一览表

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就西塘古镇景区5A品质提升项目景区古建桐油、空调外机架子、排门板休息凳等改造维修工程（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按合同条款中约定的承包范围，按规定进行保修。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为   2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2  年；

5．供热与供冷系统为  2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

7．其他项目保修期限约定如下：   有规定的按规定，无规定的最少为2年   。

绿化养护期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24  个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，在接到修理书面通知单之日当天最迟不超过48小时派人到现场维修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定的其他      无  。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：          

地  址：      地  址： 

法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：

电  话：    电  话：

传  真：    传  真：  

开户银行：    开户银行：

账  号：         账  号：

邮政编码：      邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与           （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

附件9 ：

预付款担保

（发包人名称）：

根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与

（发包人名称）（以下简称“发包人”）

于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

附件10:

支付担保

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与             （发包人名称）（以下称“发包人”）于   年   月    日签订了             （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。

2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第 2    种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向        嘉善县       人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：

邮政编码：

传    真：

年      月      日

附件11：

11-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |

11-2：工程设备暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第四章 技术条款和图纸

## 一、现场自然条件

(包括: 现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等)

## 二、现场施工条件

(包括:建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等)  具备开工条件。

## 三、本工程采用的技术规范

按国家有关规定  。

## 四、图    纸

无。

# 第五章 投标文件格式  (附件及附表)

一、投标文件应包括“商务标”和“技术标”(商务标和技术标必须合并装订)

二、商务标的组成：

- 投标函（附件2.0）

- 投标报价（附件2.1）

- 编制说明（附件2.2）

- 投标报价费用表（附件2.3）

- 单位（专业）工程投标报价计算表（附表2.4）

- 分部分项工程量清单与计价表（附件2.5）

- 施工技术措施项目清单与计价表（附件2.6）

- 综合单价计算表(注：含综合单价及技术措施)（附件2.7）（仅在中标后的造价文件源文件中提供）

- 综合单价工料机分析表(注：含综合单价及技术措施)（附件2.8）（仅在中标后的造价文件源文件中提供）

- 施工组织（总价）措施项目清单与计价表（附件2.9）

- 其他项目清单与计价汇总表（附件2.10）

- 暂列金额明细表（附件2.11）

- 材料（工程设备）暂估单价表（附件2.12）

- 专业工程暂估价表（附件2.13）

- 专项技术措施暂估价表（附件2.14）

- 计日工表（附件2.15）

- 总承包服务费计价表（附件2.16）

- 主要工日一览表（附件2.17）

- 发包人提供材料和工程设备一览表（附件2.18）

- 主要材料和工程设备一览表（附件2.19）

- 主要机械台班一览表（附件2.20）

注：领取中标通知书前须提供商务标造价文件的源文件（电子文档）。

    - 技术标的组成

1.授权委托书（附件1）

2.法定代表人身份证明书（附件2）

3.投标企业概况表（附件3）

4.投标人已竣工的同类项目表（附件4）

5.在建项目表（附件5）

6.工程进度计划及劳动力安排计划表（附件6）

7.建造师简历表（附件7）

8.拟投入施工现场的主要管理人员情况（附件8）

9.派驻现场工程管理、技术人员简历表（附件9）

10.拟投入本工程主要施工机械设备表（附件10）

11.材料进场计划表（附件11）

12.施工组织设计和施工方案（须含确保安全生产、工程质量、文明施工工程的组织措施）

13.委托编制协议复印件（如工程量清单投标报价委托其他单位编制的需提供）

14.投标人认为需要提供的其它资料

附件1：

授权委托书

（本人即授权人姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （被授权人所在单位名称、所任职务、被授权人姓名）为投标人的代理人，以投标人的名义参加                  （招标工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。但代理人无转委托权。特此声明。

附     代理人签名：

代理人性别：         年龄：        身份证号码：

投标人：（盖章）

授权人（法定代表人）：（签字或盖章）

年   月    日

被授权人身份证复印件（正、反面）

附件2

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

成立时间：              年            月             日

姓    名：             性别：          年龄：          职务：

身份证号码：                   系     （投标人单位名称）     的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （盖章）

日  期：        年       月      日

法定代表人身份证复印件（正、反面）

附件2.0

投 标 函

致：                     （招标人）

我方已全面阅读和研究了                          工程施工招标文件和招标补充文件，并经过实地施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程施工投标的要约内容，以本投标书向你方发包的                            工程全部内容进行投标。报价为人民币（大写）                               （￥            ）；施工质量目标为        、工期为        、建造师是      （身份证号码：                  ）。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书之日起 15天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订施工承包合同，并递交           元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本投标书自投标截止之日起 90 天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币       。（1）在投标有效期内撤销投标文件（2）在发出中标通知书之日起十五日内未能或拒绝签订合同协议书（3）未能提交履约担保。

投 标 人地址：                          投标人：（全称）              （盖章）

邮 政 编 码 ：                          电       话 ：

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）

传       真 ：

日   期：      年     月     日

附件2.1

投 标 报 价

招标人：

工程名称：

投标总价（小写）：

（大写）：

投 标 人： （单位盖章）

法定代表人 或其授权人： （签字或盖章）

编制人： （造价师签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

附件2.2

编制说明

工程名称：                                                       第   页 共   页

附件2.3

投标报价费用表

工程名称：                                                       第   页 共   页

| 序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金 |  |
| 1 | 单位工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 专业工程 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.4

单位（专业）工程投标报价计算表

单位工程名称：                  标段:                            第 页 共 页

| 序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 1.1 人工费+机械费 | ∑分部分项（人工费+机械费） |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） |  |  |
| 2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  |  |
|  | 其中 | 2.1.1 人工费+机械费 | ∑技措项目（人工费+机械费） |  |  |
| 2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |
|  | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4） |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  |  |
| 3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  |  |
| 3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  |  |
| 3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  |  |
| 3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  |  |
| 3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  |  |
| 3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  |  |
| 4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  |  |
| 5 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费)×费率 |  |  |
| 投标报价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 |  |  |

附件2.5

分部分项工程量清单与计价表

单位(专业)工程名称:             标段:                         第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.6

| 施工技术措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  | 标段: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人工费 | 机械费 | 暂估价 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.7

综合单价计算表

| 单位(专业)工程名称: |  |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单 序号 | 项目编码 (定额编码) | 清单（定额） 项目名称 | 计量 单位 | 数量 | 综 合 单 价 (元) |  |  |  |  |  | 合计 (元) |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料 (设备) 费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 小计 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2.8

综合单价工料机分析表

| 单位(专业)工程名称: |  |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子目综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 其中 | 合价(元) | 其中 |
|  |  |  |  |  | 暂估单价 （元） |  | 暂估合价 （元） |
| 1 | 人工费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料（工程设备）费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费小计 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工料机费用合计(1+2+3) |  |  |  |  |  | - |
| 5 | 管理费（人工费+机械费）× % |  |  |  |  |  | - |
| 6 | 利润（人工费+机械费）× % |  |  |  |  |  | - |
| 7 | 综合单价(4+5+6) |  |  |  |  |  | - |

附件2.9

| 施工组织（总价）措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: | 第 页 共 1页 |  |  |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

附件2.10

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 标段: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |
| 1.1 | 标化工地增加费 |  |  |
| 1.2 | 优质工程增加费 |  |  |
| 1.3 | 其他暂列金额 |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |
| 2.1 | 材料（设备）暂估价 |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 2.3 | 专项技术措施暂估价 |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |

附件2.11

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 |
| 1 | 标化工地增加费 | 项 |  |  |
| 2 | 优质工程增加费 | 项 |  |  |
| 3 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 3.1 | 其他暂列金额 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  | - |

附件2.12

| 材料（工程设备）暂估单价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2.13

| 专业工程暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |

附件2.14

| 专项技术措施暂估价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |

附件2.15

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |  |
| 编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 人 工 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 人 工 小 计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材 料 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 材 料 小 计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 施 工 机 械 | 元 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

附件2.16

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位(专业)工程名称: |  |  | 标段: | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 发包人单独发包的专业工程 |  |  |  |  |
| 1.1 | 专业发包工程管理费 |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供材料(设备) |  |  |  |  |
| 2.1 | 甲供材料设备保管费 |  |  |  |  |
|  | 合计 | - | - | - |  |

附件2.17

| 主要工日一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

附件2.18

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  | 标段: |  |  | 第 页 共 页 |  |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注 |

附件2.19

| 主要材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  |  |  | 标段: |  | 第 页 共 页 |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注 |

附件2.20

| 主要机械台班一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称: |  | 标段: |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| 序号 | 机械名称、规格、型号 |  | 单位 | 数 量 |  | 单价(元) |  | 合价（元） | 备注 |  |

附件3

投标企业概况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  | 成立年月 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  | 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |  | 安全生产许可证 |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员数量 |  |  |  |  | 其 中 |  | 高工： 工程师： 助工： 技术员： |  |  |  |  |  |
| 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业 行政 负责 人 | 姓名 |  | 性别 | 年龄 | 文化程度 |  |  |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 技术 负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：需附企业营业执照（副本）复印件、企业资质证书（副本）复印件、企业安全生产许可证（副本）复印件。

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件4

投标人已竣工的同类项目表

（列出过去二年内完成的所有项目）

| 业主名称 | 项目名称 所在地及 类 别 | 监理单位 | 合同金额与签字日期 | 在项目中参与的百分比 | 合同是否圆满并按期完成 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：过去二年是指开标之日向前追溯二年。

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件5

在  建  项  目  表

| 业主名称 | 项目所在地 及其内容 | 监理单位 | 合同 金额 | 在项目中参与的百分比 | 经核证的已定金额 | 质量 与 安全 | 工程计划完工日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：项目包括那些已收到“中标通知书”或“意向书”但未签署合同的项目。

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件6

工程进度计划及劳动力安排计划表

| 序 号 | 分部分项 | 单 位 | 数量 | 时间 (天) | 进 度 计 划 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳动力配置图 （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件7

建造师简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 建造师资质 |  |  |  | 注册证书编号 |  |  |  |
| 已完成及在建工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开竣工日期 |  | 工程质量 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件8

拟投入施工现场的主要管理人员情况

| 姓名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 上岗资格证明 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本工程一旦我单位中标，将实行建造师负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，原按有关规定接受处理。项目理论班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、建造师到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天。现场技术负责人到位率承诺达到 %以上，即每个月不少于 天。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：列入本表人员如更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件9

派驻现场工程管理、技术人员简历表

| 姓名 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程拟任职务 |  | 身份证号码 |  |
| 文化程度 |  | 技术职称 |  |
| 毕业院校、专业 |  | 毕业时间 |  |
| 现任职务 |  | 从事本专业工作时间 |  |
| 专业资格证书名称 |  | 专业资格证书号码 |  |
| 工作简历及主要业绩： |  |  |  |

注：每表一人，附有关证书复印件。

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件10

拟投入本工程的主要施工机械设备表

| 机械名称 | 规格型号 | 额定功率(kw)或 容量(m2) 吨位(T) | 生产厂家或产地 | 机械 出厂 时间 | 数量 |  |  |  | 计划进场与退场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 小计 | 其 中 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 拥 有 | 新 购 | 租 赁 |  |

注：在合同实施过程中，施工机械投入必须满足本工程的实际需要。

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

附件11

材料进场计划表

| 编 号 | 材 料 名 称 | 单 位 | 数 量 | 进 场 计 划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（单位公章）              法定代表人：（签字或盖章）

日期：       年    月    日

# 第六章   评 标 办 法

根据国家有关法律、法规的相关精神，经综合分析研究，本工程按如下方法进行评标：

第一条：本工程采用技术标打分制的综合评估法进行评审。

第二条：本工程采用资格后审的办法对投标人进行资格审查。投标人通过资格审查必须符合下列条件：

- 企业营业执照（副本）满足招标文件的要求且在有效期内；

- 企业资质等级证书（副本）在有效期内且企业资质等级、类别满足招标文件的要求；

- 企业安全生产许可证（副本）在有效期内；

- 项目负责人建造师注册证书及B类人员证书复印件提供在技术标中且在注册有效期内、注册单位与投标人名称一致，资质等级、类别满足招标文件的要求，建造师电子证书的使用须符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知（建办市（2021）40号）》中电子证书有关使用要求的规定。

- 注：1、以上条件有一项不满足要求的，则评标委员会应当认定资格审查没有通过。

- 以上复印件必须清晰有效，否则后果自负。

- 以上材料也可用通过网络打印的带有二维码的电子证书打印件代替，其中扫描二维码可查询企业或者证书的相应信息情况。

第三条：投标文件的符合性审查及技术标、商务标的初步评审：

一、技术标、商务标初步评审前应当进行投标文件的符合性审查，评标委员会对所有投标文件（包括封面、目录、投标函、技术标和商务标）进行审查。若投标文件中有未实质性响应招标文件要求的作废标处理。

二、技术标的初步评审，有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：

1．未按照招标文件的规定提供投标保证金；

2．未按照招标文件的规定提供企业法定代表人证明书或授权代理人授权委托书；

3．投标文件的盖章、签字不符合招标文件相关规定要求；

4．投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章；

5．工期未满足招标文件要求；

6．工程质量目标、主要技术方案、安全目标未满足招标文件要求；

7．发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可按废标处理）；

8．不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

三、商务标的初步评审

1．投标文件的盖章、签字不符合招标文件相关规定要求；

2．投标函上未加盖法人公章、法定代表人或法定代表人授权的代理人的印章或签字的；

3. 投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；

4．投标文件未按照招标文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认（包括投标报价大写金额表达不清无法辨认和判断或无法表达一个确切数值）的；

5．同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

6. 不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

四、评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。审查通过的投标人≤2家时，是否继续评标由评标委员会决定。

第四条：甄别异常报价

1、招标人设有最高投标限价，最高投标限价为358.3270万元，若投标人的投标报价高于最高投标限价的（含最高投标限价），由评标委员会认定为异常报价，其商务标得分为零分，且其投标报价不得进入算术平均值计算。当所有投标报价均超过最高投标限价时，招标人将重新组织招标。

第五条：商务标的详细评审

评标委员会应当对通过初步评审且合理报价的投标人的商务标进行详细评审。

有下列情况之一的，由评标委员会按废标处理：

1．如招标人在工程量清单中提供暂定价的材料、设备及部分无价材料价格的，此暂定价在报价时与招标文件不一致的；

2．工程量清单报价表未盖有编制人员相应专业资格章；编制人员注册单位与投标人名称不一致且未提供委托编制工程量清单报价协议的；同一工程量清单报价编制人员为二个及以上同一项目的投标人提供工程量清单报价服务的；委托的编制人员所在单位同时参加同一项目的投标的；

注：相应专业资格章指土木建筑工程专业二级（含）以上造价工程师执业印章（原注册造价工程师不分专业等级）。如编制人员从业印章单位与投标人或委托编制单位不一致的，还须提供该编制人员开标截止期前半年内任何连续三个月的社保部门盖章的参保证明复印件，或者经由社保系统自助拉取的参保证明，且缴费证明材料所示单位应是投标人（或其分支机构）或委托编制单位（或其分支机构）。

3.未按照工程量清单报价表的要求填报单价和总价的；

4．工程项目总价表中合计金额与投标总价不一致的；

5．投标文件工程量清单与招标人提供的清单的数量不一致达4处（含）以上的，或其中某个单项数量变化绝对值等于或超过1%的，或由于投标文件工程量清单与招标人提供的清单的数量不一致而造成投标价变化绝对值累计等于或者超过投标价1%的；

6．投标文件工程量清单与招标人提供的清单的项目内容或计量单位不一致的；

7．投标报价中税金、规费未按规定计取的（税金费率、规费费率必须明确具体数值）；

8．投标文件工程量清单存在算术计算错误等情况属重大偏差的；

9．在投标报价可能低于成本价时，评标委员会应要求投标人作出能确保安全、质量、进度的书面说明并提供相应证明材料，以界定是否低于成本，如投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料而被评标委员会界定低于成本价的；

10．发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可按废标处理）；

11．不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项。

详细评审没有通过的投标人，其投标文件将不再继续进行评审。通过商务标详细评审的投标报价为有效投标报价，其投标人为有效投标人。

第六条：技术标评审

评标委员会应当对有效投标人进行技术标评分，技术标评定分值100分。评分项目及分值分配见下表：

评审一览表

| 序号 | 评 审 项 目 | 缺 | 最低 | 最高 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人在投标截止之日起往前追溯五年（以合同签定日期为准）承接过4A级及以上景区古镇维修项目的，每个得1分（在投标文件提供合同复印件，并加盖公章为准）本项最多得2分。 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 施工部署及现场施工组织管理机构 | 0 | 7 | 9 |
| 3 | 施工总平面布置 | 0 | 7 | 9 |
| 4 | 施工总进度计划及保证措施 | 0 | 8 | 10 |
| 5 | 劳动力配备计划 | 0 | 8 | 10 |
| 6 | 现场投入主要机械设备及检测仪器 | 0 | 8 | 10 |
| 7 | 主要材料、构配件供应进度计划 | 0 | 8 | 10 |
| 8 | 主要分部分项施工方法及技术措施 | 0 | 8 | 10 |
| 9 | 质量保证体系及控制要点 | 0 | 8 | 10 |
| 10 | 安全保证体系及安全文明施工措施要点 | 0 | 8 | 10 |
| 11 | 民工工资发放安排及控制体系 | 0 | 8 | 10 |

注：A、以上项目若缺项，则该项得0分。

B、评标委员会成员按上述分值标准各自独立打分，分值为汇总后的算术平均值（保留两位小数（四舍五入））。计算公式为：技术标得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数

第七条：商务标评分（100分）

评标委员会商务专家对进入评审的投标人进行商务打分。商务标总分为100分，商务标得分由商务总报价得分构成。商务报价高于或低于评标基准价不足一个百分点或一档的，按直线插入法计算，保留两位小数。各评审分值如下：

（一）商务总报价满分100分：投标价与评标基准价一致的，得100分，每高于评标基准价1%的，扣3分；每低于评标基准价1%的，扣1分。

评标基准价的计算：

评标基准价=通过详细评审后各投标价格的算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B+招标控制价×（1-浮动率A）×（1-投标价格权重B）。

设通过详细评审后各投标价格的算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。

- F≤5%  A取10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%十一档数值；

- 5%<F≤10%  A取7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%十一档数值；

- 10%<F≤15%  A取5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%十一档数值；

- F>15%  A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值；

投标报价权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。

各投标价格的算术平均值浮动率 C 的确定 ：-1.5% 、-1.0%、-0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5% 七档数值。

注：①处在下浮率第一档范围内的投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价，除非经评标委员会成员表决同意。如所有投标报价均处在下浮率第一档范围内的，导致评标基准价无法计算的，经评标委员会成员表决同意可以否决所有投标。

②投标报价低于工程造价管理部门最近发布的招标风险警戒值时，该投标报价不得列入F值计算基数，也不得列入通过详细评审后各投标价格的算术平均值的基数计入评标基准价。（本项目风险警戒值为建筑工程：15%）

③评标基准价一经确定在项目的后续评审中不作调整。

总得分=技术标得分*30%+商务标得分*70%

在评审过程中如出现投标人总得分相同的情况，商务报价低的投标人排名在前；如投标人商务报价也相同，则依次按照企业资质等级、注册资金、项目负责人资格证书的高低排序；如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则按项目负责人取得资格证书的时间前后排序。如按照上述条件依然无法确定投标人排序先后的，则由招标人代表抽签决定。

第八条：评标报告

评标报告应由评标委员会起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员须在评标报告上签字认可，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会在评标报告中依据得分由高至低推荐不超过三名有排序的投标人为中标候选人。

第九条：预中标公示

评标结果在相关媒体上公示三天。投标人及其他利害关系人如对招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间先向招标人提出。认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。关行政监督部门将依据国家九部委23号令修改后的《工程建设项目招标投标活动投拆处理办法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律、法规、规章对其进行处理。

第十条：定标原则

招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金、或者不符合招标文件及有关规定的、或被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。招标人不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

中标人放弃中标的，应向招标人提出书面报告，说明详细的理由，并报县相关管理部门核准，对无正当理由放弃中标的，必须承担相应责任，同时列入投标企业不良行为记录并予以公示。

- 工程量清单